重庆医科大学附属康复医院

黄水院区移动信息化服务

项目需求文件

- 一、采购项目名称：重庆医科大学附属康复医院黄水院区移动信息化服务项目。

- 二、采购预算：/ 万元（含黄水院区移动信息化服务项目所有内容）。

- 三、资金来源：自筹。

- 四、采购及评审方式：自主采购，竞争性谈判 。

- 五、资格条件：

- 1.公司须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在诚信承诺中作出声明）；

- （6）符合法律、法规规定的其他条件。

- 2.公司须具有如下专业资质，包括：

- （1）隐私信息管理体系认证证书（ISO27701）；

- （2）质量管理体系认证证书（ISO9001）；

- 六、服务（技术）要求

- （一）项目概况

重庆医科大学附属康复医院黄水院区（以下简称黄水院区）位于石柱土家族自治县黄水镇，紧邻黄水国家森林公园，是重庆医科大学建设的非营利性医院，并着力打造为国内知名康复医疗、人才培养和科学研究基地，拥有床位数800张。占地面积约286.3亩，建设用地面积约73亩，总建筑面积约80013.50平方米。本服务项目主要为黄水院区提供信息化服务，包括内外网数据专线、商务宽带、OTV、固定电话、室内电缆及综合布线、UPS不间断电源等。

- 服务范围

1.专线服务

为黄水院区各康复区、职工宿舍、食堂提供医院局域网服务，分为内网和外网系统，采用物理隔离。内网数据专线带宽为30M，外网互联网专线带宽为50M，数据内网信息点数620个、外网信息点数840个。

2.固话系统服务

为黄水院区各康复区、职工宿舍、食堂等提供固定电话服务，满足职工日常工作生活需要，其中：语音内线161门，外线37门，语音带宽100M。

3.综合布线系统服务

弱电综合布线服务包括语音、数据信息点位布线，到各个康复区及食堂和辅助用房二房间内的墙壁打孔、开槽和PVC穿管服务。语音信息点综合布线共计216户，数据信息点综合布线点位共计1351户。

4.商务宽带及OTV服务

为黄水院区二区以及员工宿舍提供房间内商务宽带以及OTV，其中商务宽带带宽不低于6M，按照每年实际服务使用量进行收费。

5.线路割接服务

- 为黄水院区新增一条数据专线接到大渡口新院区中心机房。根据大渡口院区建设进度，对原大学城医院到黄水院区的数据专线进行割接服务。

6.总体服务要求

（1） 服务提供方提供移动信息基础设施环境，承担信息基础设施的建设、维护、保养、升级等，院方按需购买移动信息服务。

（2） 服务方在黄水院区营业期间提供7X24小时远程售后，同时保证故障发生后30分钟内至现场完成故障排除工作。

（3）服务方提至少每月一次的巡检服务，并出具巡检月报。

- 7.详细服务内容参数

- 见附件3。

- 七、商务要求

（一）服务时间及地点

1.从签订合同之日起，至本项目服务正式结束、服务报告交委托人，并由委托人认可，服务款项支付完毕为止。

2.从服务提供方自进场起，至服务开通时间不超过30个日历日。

服务地点：重庆医科大学附属康复医院。

服务期限：3年。

（二）人员要求

- 1.开通服务：服务方施工团队应配备不小于10人的施工团队。

2.运维服务：服务方在黄水镇有常驻售后服务团队，售后团队人数不低于3人。

（三）报价要求

- 本次报价须为人民币报价，包含：

- 整体报价：含基础设施的建设、维护、保养、升级等全部费用。

2.单独报价：每套OTV+商务宽带年租赁服务费。

（四）质量保证

- 满足黄水院区移动信息化服务的质量要求。